МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2019 г.




                                                № 329
Об утверждении муниципальной программы Молчановского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Молчановском сельском поселении на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Молчановского сельского поселения от 03.04.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Молчановское сельское поселение», повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач Молчановского сельского поселения, рационального использования бюджетных средств, унификации способов и технологий формирования муниципальных программ.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Молчановском сельском поселении на 2020-2022 годы».
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Молчановского сельского поселения на 2020-2022г.г.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.
3. Признать утратившими силу постановление Администрации Молчановского сельского поселения от 29.12.2017 №358 «Об утверждении муниципальной программы Молчановского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Молчановском сельском поселении на 2018-2020 годы»
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Совета и Администрации Молчановского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Молчановское сельское поселение в сети Интернет (http://www.msp.tomskinvest.ru/).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству.

Глава  Молчановского сельского поселения        (подпись)                        А.Л. Гензе
Приложение № 1

к Постановлению Администрации 

Молчановского сельского поселения

от «30» декабря 2019г. № 329
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Молчановском сельском поселении на 2020-2022 годы»

с. Молчаново

2019 год

Паспорт

 муниципальной программы Молчановского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Молчановского сельского поселения на 2020-2022 годы»

	Наименование муниципальной  программы
	Развитие систем жилищно-коммунального хозяйства Молчановского сельского поселения на 2020- 2022 годы

	Цели муниципальной программы
	- реализация государственной политики повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Молчановского сельского поселения на 2020-2022 г;

- создание благоприятных условий для повышения качества жизни населения и развития экономики сельского поселения.

	Задачи муниципальной программы

	- создание комфортной среды обитания населения, улучшение жилищных условий путем развития и реконструкции инфраструктуры жизнеобеспечения сельского поселения;

- улучшение состояния окружающей среды, формирование экологической культуры населения;

- обеспечение повышения энергоэффективности функционирования коммунального комплекса.

	Заказчик муниципальной программы
	Администрация Молчановского сельского поселения 

	Сроки реализации программы
	Срок реализации программы: 2020-2022 г.г.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. руб.)

	
	Всего
	2020г.
	2021 г.
	2022 г.

	Объемы финансирования программы всего 1 
	15 667,2
	4 815,5
	5 291,6
	5 560,1

	средства бюджета Молчановского сельского поселения
	15 667,2
	4 815,5
	5 291,6
	5 560,1

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.


1 с последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством
Раздел 1. Краткая характеристика Молчановского сельского поселения.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь поселения –  179,6га

Численность населения  – 7244 чел.

Число источников теплоснабжения :

котельные – 6 шт., в т ч муниципальные – 4 шт.

АИТ- 3 шт., в т ч муниципальные -2 шт.

Число источников водоснабжения и водоотведения:

скважины – 22 шт., в т ч муниципальные – 22 шт.

Протяженность сетей:

тепловых в двухтрубном исчислении – 13222 м, в т ч муниципальные – 13222 м

надземных- 4328,6 м, подземных-8893,3 м.

водопроводных – 45,2 км, в т ч муниципальные – 45,2 км.

Канализационных – 15,8 км, в т ч муниципальные – 15,8 км.

Доля муниципальных сетей, нуждающихся в замене:

тепловых в двухтрубном исчислении – 7 %

водопроводных – 5 %

канализационных – 3 %

Объемы оказания услуг :

произведено тепловой энергии – 27480 Гкал

поднято воды – 207,05 тыс. м3

отведено сточных вод – 182,5 тыс. м3.

География поселения

 
Молчановское сельское поселение образовано в 2006 году, расположено в юго-восточной части муниципального образования «Молчановский район» и занимает прибрежье реки Обь. Протяженность поселения с запада на восток составляет 39,5 км, с севера на юг 46 км. Поселение граничит: на юге с Кривошеинским районом, на севере и северо-востоке с Суйгинским поселением, на севере с Могочинским сельским поселением, на западе с Наргинским и Тунгусовским сельскими поселениями. В состав Молчановского сельского поселения входят: с. Молчаново, с. Соколовка, с. Гришино, д. Майково, д. Н. Фёдоровка, д. Алексеевка.

Административный центр – с. Молчаново, расстояние от административного центра до г. Томска – 196 км. 

Часть с. Молчаново газифицирована сетевым природным газом. Внутренняя система расселения поселения достаточно компактна. Практически в геометрическом центре расположено с. Молчаново. Наиболее удаленные населенные пункты – д. Алексеевка и д. Нижняя Федоровка- малолюдны. 

Демография поселения

    Население поселения составляет 7244 человека по состоянию на 01.01.2014 г. 

Климат района

Молчановское сельское поселение находится в неблагоприятной климатической зоне и относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Климат территории континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет -0,8 С, наиболее холодный месяц январь – минус 19,5 С, наиболее теплый месяц июль + 18,1 С. Абсолютный максимум температуры + 35 С, минимум – 51 С. Среднегодовое количество осадков составляет 482 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период времени. Глубина сезонного промерзания составляет 2,5 м. В течении года, как в зимний, так и в летний периоды преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра невелика 3,7 м/с. В таблице приводятся сведения о повторяемости (%) направлений ветра.

Среднегодовая роза ветров

Таблица 1

	Румбы
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Повторяемость, %
	8
	6
	5
	10
	16
	30
	11
	14


Раздел 2. Комплексный план развития систем теплоснабжения

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в Молчановском сельском поселении двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей -  комбинированная; подземная бесканальная, воздушная, изоляция трубопроводов тепловых сетей – перлит, ППУ изоляция. 

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 212 дней.

Средняя расчетная температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 27 °С. Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении равна 13222м. из них надземная часть- 4328,6 метра, подземная – 8893,3 метра. 

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 – 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Износ тепловых сетей составляет 80%. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 7% ежегодно. Это позволит снизить количество аварий, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3%, снизит риск остановок производства.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Молчановского сельского показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию котельных, тепловых сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей;

капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2020 по 2022 гг.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Раздел 3. Комплексный план развития систем водоснабжения и водоотведения.

Водопроводные сети. Общая характеристика водопроводных сетей.

Протяженность водопроводных сетей Молчановского сельского поселения составляет 45,2 км. Из них муниципальных 45,2 км. Материал трубопроводов очень разнообразен (сталь, чугун, полиэтиленовые). Для снижения количества аварий необходима ежегодная замена участков водопровода не менее 5% от общей протяженности.

 Стратегическими целями развития системы водоснабжения Молчановского сельского поселения являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений.

Анализ существующей организации систем водоснабжения и основные направления модернизации системы водоснабжения.

Водоснабжение Молчановского сельского поселения осуществляется за счет артезианских скважин. Большая часть водозаборов введена в эксплуатацию в 1968-1980 гг. Средний процент износа составляет 78%, некоторые сооружения изношены практически на 100%. Анализ существующей системы водоснабжения  показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Износ водопроводных сетей составляет также 78%.  Врезки в магистральную сеть, в частном секторе, в основном выполнены без оборудования колодцев и отключающих устройств, что очень затрудняет проведение ремонтных и аварийных работ. Установленные на магистральных сетях отключающие устройства (задвижки) в 50% не работоспособны.  Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Процесс реконструкции и модернизации систем водоснабжения должен включать в себя следующие мероприятия:

- модернизация систем водоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или социального назначения;

- техническое перевооружение оборудования;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные, установка эффективного компрессорного оборудования, применение частотных преобразователей;

- реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений;

Сети водоотведения. Общая характеристика сетей водоотведения.

Общая протяженность сетей водоотведения в Молчановском сельском поселении составляет 15,8 км, в т ч муниципальных 15,8 км. Процент износа 72%. Для снижения количества аварий необходима ежегодная замена участков канализационных сетей не менее 3% от общей протяженности. 

 Анализ состояния и работы оборудования сетей выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, и значительным снижением их пропускной способности;

попадание не нормативно очищенных сточных вод в естественные водоемы;

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

модернизация и реконструкция сетей водоотведения; 

Качество, экологическая безопасность, а также соответствие стандартам и нормативам       ПДС в водоем.

Раздел 4. Комплексный план развития жилищного хозяйства.

Жилищный фонд  Молчановского сельского поселения  включает в себя 213 квартир, 9 330,14 м2 в том числе, с. Молчаново (129 квартир, 5 078,04 м2), с. Соколовка (30 квартир, 1414,5 м2), д. Гришино (23 квартиры, 1 099,4 м2), д. Алексеевка (7 квартир, 327,2 м2), д. Нижняя Федоровка (2 квартиры, 133 м2), д. Майково (22 квартиры, 1278 м2).
Раздел 5. Перечень программных мероприятий, объемы и источники финансирования мероприятий программы.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Содержание мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Классификация расходов бюджетов
	Источник финансирования
	Расходы на мероприятие 

	
	
	
	
	
	
	
	(тыс. руб.)

	
	
	
	с месяц/год
	по месяц/год
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1.
	Приобретение и содержание муниципального жилищного фонда, осуществление иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
	Ремонт муниципального жилищного фонда (приобретение товаров, работ, услуг); проведение комплекса землеустроительных работ; взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплата пени, перевозка грузов для осуществления ремонта муниципального жилищного фонда, проведение работ по горизонтальной планировке земельных участков относящихся к жилищному фонду, оформление технических паспортов для подготовки конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
	2020
	2022
	Администрация Молчановского сельского поселения
	05ХХ (0501;0505) 7955301000 ХХХ (240;850)
	местный бюджет
	684,5
	703,8
	725,5

	2.
	Организация в границах Молчановского сельского поселения водоснабжения населения
	Капитальный ремонт объектов водоснабжения (здания, сооружения, машины, оборудование); Услуги спец. техники при проведении работ капитального характера; Строительный контроль при проведении работ капитального характера; Оплата электроэнергии и пени по договорам с энергоснабжающими организациями по снабжению электрической энергией водонапорных башен, станций очистки питьевой воды и водоразборных колонок с. Молчаново, с. Гришино, с. Соколовка, д. Н. Федоровка, с. Молчаново, которые не переданы эксплуатирующим организациям (в т. ч. субсидирование); приобретение основных средств и материальных запасов (насосов и гидравлики для скважин, станции защиты и управления, счетчиков электрической энергии, колец ЖБ, крышек ЖБ, днищ ЖБ, люков и т.п.); проведение комплекса кадастровых работ для постановки на кадастровый учет объектов водоснабжения; оформление в собственность объектов водоснабжения; плата земельного и транспортного налогов; оформление технических условий на объекты водоснабжения; благоустройство объектов водоснабжения населения.
	2020
	2022
	Администрация Молчановского сельского поселения
	05ХХ (0502;0505) 7955302000 XXX (240;850)
	местный бюджет
	2 334,5
	2 907,0
	3 122,1

	3.
	Организация в границах Молчановского сельского поселения теплоснабжения населения 
	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (здания, сооружения, машины, оборудование); Строительный контроль при проведении работ капитального характера; оформление схем теплоснабжения Молчановского сельского поселения, проведение комплекса кадастровых работ для постановки на кадастровый учет объектов теплоснабжения, обследование дымовых труб котельных МО Молчановское сельское поселение; приобретение материальных запасов и основных средств, для проведения капитального ремонта, необходимых для функционирования котельных, сооружений, машин и оборудования; обследование зданий котельных
	2020
	2022
	Администрация Молчановского сельского поселения
	0502 7955303000 ХХХ (240;850)
	местный бюджет
	185,0
	191,7
	199,2

	4.
	Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
	Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
	2020
	2022
	Администрация Молчановского сельского поселения
	0502 79553S3000 240
	местный бюджет
	600,0
	621,6
	645,8

	5.
	Софинансирование расходов по объекту "Строительство сетей газоснабжения микрорайона Нефтяников с. Молчаново, Молчановского района, Томской области"
	Строительство сетей газоснабжения микрорайона Нефтяников с. Молчаново, Молчановского района, Томской области
	2020
	2022
	Администрация Молчановского сельского поселения
	0502 79553S5000 410
	местный бюджет
	1 011,5
	867,5
	867,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 815,5
	5 291,6
	5 560,1


Реализация программы потребует в общей сложности 15 667,2 тыс. рублей, в части жилищного фонда – 2 113,8 тыс. рублей, в части водоснабжения 8 363,6 тыс. рублей, в части теплоснабжения 2 443,3 тыс. рублей, в части газоснабжения 2 746,5 тыс. рублей. Для реализации мероприятий программы планируется привлечение денежных средств из различных источников, таких как средства бюджета сельского поселения, средства областного бюджета, средства федерального бюджета.
Раздел 6. Мониторинг результатов выполнения мероприятий программы.

Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем жилищно-коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения являются регулярный контроль ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем жилищно-коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем жилищно-коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем жилищно-коммунальной инфраструктуры Молчановского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения по итогам рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Глава  Молчановского сельского поселения               (подпись)                     А.Л. Гензе
