                                            МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                      
МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» Марта 2018 г.					                                              № 50

	Об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение на 2018-2022 гг.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение, в соответствии статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»


ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение на 2018-2022 гг.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Молчановского сельского поселения от 15.09.2017 № 274 «Об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение на 2018-2022 гг.». 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Совета и Администрации Молчановского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Молчановское сельское поселение в сети Интернет http://www.msp.tomskinvest.ru/.
	      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
	        5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Молчановского сельского поселения					А.Л. Гензе


Т.А. Гаврилащенко
(8256) 23 0 56


В дело - 1
Фин. отдел – 1
Отдел ЖКХ – 1


Утверждена
постановлением Администрации
Молчановского сельского поселения
[bookmark: _GoBack]от 30 марта 2018  №30


Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение 
на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы 
[bookmark: Par488]«формирование современной городской среды на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение на 2018-2022 годы»

	Наименование программы
	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение на 2018-2022 годы»

	Основание для разработки программы
	-Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
-Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;
-статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	Цели муниципальной программы
	-  совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение;
- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;
- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- увеличение площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Молчановского сельского поселения;
- организация искусственного освещения дворовых территорий с учетом требований повышения  энергетической эффективности;
 - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства наиболее посещаемой территории общего пользования – «парк Мечты»;
- выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов.

	Заказчик программы
	Исполнительно-распорядительный орган Молчановского сельского поселения – Администрация Молчановского сельского поселения

	Разработчик программы
	Исполнительно-распорядительный орган Молчановского сельского поселения – Администрация Молчановского сельского поселения

	Исполнитель программы
	Администрация Молчановского сельского поселения

	Сроки реализации программы
	2018-2022 годы

	Соисполнители программы
	Администрация Молчановского района

	Цель программы
	Создание комфортной сельской (городской) среды в Молчановском сельском поселении

	Основные Задачи программы
	-Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Молчановское сельское поселение;
-развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
-повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
-улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
-привлечение населения к участию в благоустройстве территорий.

	Перечень основных направлений программы
	- Ремонт дворовых территорий;
- Ремонт общественных территорий.

	Объемы и источники финансирования 
программы
		Источники
	Всего
	2018 
	2019 
	2020 
	2021
	2022

	Федеральный бюджет
	4151,12
	0,00
	1037,78
	1037,78
	1037,78
	1037,78

	Областной бюджет
	1458,48
	0,00
	364,62
	364,62
	364,62
	364,62

	Местный бюджет
	163,52
	0,00
	40,88
	40,88
	40,88
	40,88


Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2022 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2018-2022 годы».


	Ожидаемые результаты программы
	-Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Молчановское сельское поселение;
-развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
-повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
-улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
-привлечение населения к участию в благоустройстве территорий.

	Контроль за исполнением программы
	Контроль за ходом реализации программы осуществляется Администрацией Молчановского сельского поселения, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.
Администрация Молчановского сельского поселения несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются  Администрацией Молчановского сельского поселения.



1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Основным стратегическим направлением деятельности администрации Молчановского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения,  которое предполагает совершенствование сельской (городской) среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской (сельской) среды для маломобильных групп населения.
Природно-климатические условия муниципального образования Молчановское сельское поселение, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Муниципальное образование «Молчановское сельское поселение» административно входит в состав Молчановского муниципального района, расположенного в центральной части Томской области. 
Общая площадь территории поселения составляет 179,6 тыс. га (28% от площади района) численность населения – 7,225 тыс.чел. на 01.01.2012 г. (по данным администрации поселения) (55%).Село Молчаново является административным центром Молчановского сельского поселения и, одновременно, административным центром Молчановского района. 
Возрастная структура населения села Молчаново характеризуется высокой долей граждан трудоспособного возраста – 64 %. Доли граждан моложе и старше трудоспособного возрастов составляют 16 % и 20 % соответственно.
Общая площадь жилищного фонда на территории с. Молчаново  составила на начало 2018 г. 172,2 тыс. м2. Распространены индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.
В системе образования с. Молчаново функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения, 2 общеобразовательные школы, 3 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение начального профессионального образования.
Общая проектная мощность  МДОУ детский сад «Ромашка» и  МДОУ детский сад «Малыш» составляет  182 места. Общая проектная мощность МОУ «Молчановская СОШ № 1» и МОУ «Молчановская СОШ № 2» составляет 1107 мест. Фактическое количество учащихся составило на начало 2011-2012 учебного года 738 человек.
При школе № 1 имеется интернат для обучения детей из д. Майково, с. Гришино и с. Могочино.В системе дополнительного образования функционируют следующие учреждения: дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа и музыкальная школа при доме культуры. В с. Молчаново располагается учреждение начального профессионального образования -  ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 37». 
На территории села действуют спортивные объекты: спортивные залы в общеобразовательных школах, обустроенные спортивнее площадки, стадион, лыжная база, хоккейные коробки.
	Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Важнейшей задачей Администрации Молчановского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.  
	Решение проблемы по благоустройству населенных пунктов поселения -  использование программно-целевого метода. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
	Для нормального функционирования поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие частично разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей. Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.
Характеристика показателей по дворовым территориям многоквартирных домов Молчановского сельского поселения, общественным территориям:
· Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов –51
· Площадь дворовых территорий многоквартирных домов – 22994 м.кв.
· Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов –5633 м.кв.
· Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий –24,5%
· Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями – 379 человек
· Общее количество муниципальных территорий общего пользования – 5
· Площадь муниципальных территорий общего пользования –51396
· Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1
· Площадь благоустроенных территорий общего пользования –6030
· Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий –11,7%.
На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах. К решению проблем благоустройства территории Молчановского сельского поселения, в том числе дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении». Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территории Молчановского сельского поселения в том числе дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной программы (далее – муниципальная программа).

2. Основные цели и задачи программы
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.
Основной целью разработки данной Программы является Создание комфортной сельской (городской) среды в Молчановском сельском поселении.
Для достижения цели, необходимо решить поставленные задачи, предусмотренные основными направлениями, которые включают в себя следующие мероприятия:
- Ремонт дворовых территорий;
- Ремонт общественных территорий.
Создание современной (комфортной) возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:
1. повышение общественной значимости благоустройства сельской (городской) среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов, вовлечение граждан в реализацию Программы;
2. комплексное совершенствование системы благоустройства территории населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм:
2.1.развитие системы озелененных пространств в сельской (городской) среде в соответствии с правилами благоустройства муниципального образования;
2.2.развитие системы благоустройства с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий.
Достижение целей и задач Программы будет осуществляться в течение 2018-2022 года, путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей Программе (Приложение N 1).

3. Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования Молчановское сельское поселение, а также субсидия на благоустройство из средств бюджета Томской области.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 5773,12 тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2018 год – 0,00 тыс. руб.
- на 2019 год –1443,28 тыс. руб.
- на 2020 год -1443,28 тыс. руб.
- на 2021 год –1443,28 тыс. руб.
- на 2022 год –1443,28 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2022 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2018-2022 годы».

4. Программные мероприятия
1) Мероприятия по ремонту дворовых территорий:
а) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
· - ремонт дворовых проездов;
· -ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
· - установка скамеек;
· - установка урн для мусора;
Программой предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне.
б) Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
· - оборудование детских и (или) спортивных площадок;
· - оборудование автомобильных парковок;
· - озеленение территорий;
· оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;
· -устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;
· Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек
При этом заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному перечню обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, обеспечивается подготовкой дворовой территории к началу работ, уборкой мусора, покраской, посадкой деревьев и т.п.
Решение о финансовом и (или)трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участие (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении указанных работ приведены в приложениях №№3,4
Данные перечни не являются исчерпывающими и могут быть расширены при утверждении дополнений данных видов работ в перечень дополнительных работ Постановлением Томской области от 12.12.2014 № 490а.
2) Мероприятия по ремонту общественных территорий.

Перечень работ, предлагаемых к размещению
на дворовой территории на 2018г. 

	Адрес/объект, подлежащий благоустройству
	Ул. Гагарина, д. №№ 5,6,7,8,9

	Вид перечня работ
	Минимальный перечень 
	Дополнительный перечень 

	Перечень, наименование работ
	· Установка скамеек;
· Установка урн для мусора.
	· Оборудование автомобильных парковок;


	
	Аллея по ул. Димитрова

	
	· Ремонт элементов освещения территорий с применением энергосберегающих технологий;
· Установка скамеек;
· Установка урн для мусора
	· Ремонт тротуара 




Перечень работ, предлагаемых к размещению
на дворовой территории на 2019г. 

	Адрес/объект, подлежащий благоустройству
	Ул. Валикова, д. №№ 2, 6


	Вид перечня работ
	Минимальный перечень 
	Дополнительный перечень 

	Перечень, наименование работ
	· Ремонт дворового проезда;
· Установка скамеек;
· Установка урн для мусора.
	· Оборудование детской и спортивной площадки.


	
	Сквер около магазина «Галант»

	
	· Ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
· Установка скамеек;
· Установка урн для мусора.

	



Перечень работ, предлагаемых к размещению
на дворовой территории на 2020г.

	Адрес/объект, подлежащий благоустройству
	Ул. Промышленная, д. №№ 5, 7А


	Вид перечня работ
	Минимальный перечень
	Дополнительный перечень 

	Перечень, наименование работ
	· Ремонт дворового проезда.

	· Оборудование детской и спортивной площадки.


	
	Мемориальный комплекс «Парк памяти»

	
	· Установка урн для мусора;

	· Ремонт асфальтового покрытия (при утверждении дополнений данного вида работ в перечень дополнительных работ Постановления Томской области от 12.12.2014 № 490а);
· Установка камер видеонаблюдения (при утверждении дополнений данного вида работ в перечень дополнительных работ Постановления Томской области от 12.12.2014 № 490а);
· спил деревьев (при утверждении дополнений данного вида работ в перечень дополнительных работ Постановления Томской области от 12.12.2014 № 490а).




Перечень работ, предлагаемых к размещению
на дворовой территории на 2021г.

	Адрес/объект, подлежащий благоустройству
	Ул. Рабочая, д. № 31


	Вид перечня работ
	Минимальный перечень
	Дополнительный перечень

	Перечень, наименование работ
	· Ремонт дворового проезда.

	· Оборудование детской и спортивной площадки.


	
	Озеро «Токовое» в с. Молчаново

	
	
	· Оборудование детской и спортивной площадки



Перечень работ, предлагаемых к размещению
на дворовой территории на 2022г.

	Адрес/объект, подлежащий благоустройству
	Пер. Валикова, д. № 2


	Вид перечня работ
	Минимальный перечень
	Дополнительный перечень

	Перечень, наименование работ
	· Ремонт дворового проезда;

	· Оборудование детской и спортивной площадки;
· Озеленение придомовой территории.

	
	Парк «Мечта»

	
	
	· Ремонт тротуаров 
· Оборудование детской и спортивной площадки.




5. Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основанные параметры программы) и описание мер управления рисками реализации программы

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации программы:
- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы;
- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств областного бюджета и бюджета Молчановского сельского поселения направленных на реализацию основных мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Молчановского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями казанных рисков могут явиться недостаточная  финансовая поддержка реализации мероприятий программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Внешними рисками реализации программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.
К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные и управленческие риски:
- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации программы;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при возникновении внешних рисков реализации программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации программы предусматривается оперативное реагирование, и принятие следующих мер по управлению рисками реализации программы:
- оперативный мониторинг хода реализации программы;
- оптимизация расходов бюджета Молчановского сельского поселения и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий программы;
- оперативное реагирование на изменение федерального законодательства;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Финансирование основных мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном периоде. 

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

В целях осуществления контроля и координации реализации настоящей муниципальной программы создана общественная комиссия. 
Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.
Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.
Ответственность за реализацию Программы несет:
1) первый Заместитель Главы Молчановского сельского поселения по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству;
2) главный специалист по ЖКХ и муниципальному имуществу.

7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации программы
Плановые значения на 2018 – 2022  годы:
Прогнозируемое количество полностью благоустроенных дворовых территорий – 
11 , общественных территорий - 5.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
1) формирование современной сельской (городской) среды на территории Молчановского сельского поселения;
2) повышение уровня комфорта и внешнего облика населенных пунктов Молчановского сельского поселения;
3) повышение энергетической эффективности объектов благоустройства. 
Перечень индикаторов и целевых показателей Программы приведены в приложении 1 к Программе.

8. Механизм реализации муниципальной программы
Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация Молчановского сельского поселения.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству при выполнении работ по дополнительному перечню обеспечивают финансовое участие в размере 1 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.
Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).
При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложениях № 3,4 к настоящей муниципальной программе.

                                                                                                                                                                                                           


















































Приложение 1
                                                                                                                         муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального
 образования Молчановское сельское поселение 
на 2018-2022 годы»



Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение 
на 2018-2022 годы»
 
	№п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора и показателя по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	7
	2
	2
	2
	2

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1

































Приложение 2
                                                                                                                         муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального
 образования Молчановское сельское поселение 
на 2018-2022 годы»

	Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий
(Томская область)


	№ п/п
	Мероприятие
	Единица измерения
	Стоимость работ (руб.)

	1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

	1.1.
	Ремонт дворовых проездов
	кв.м.
	1476

	1.2.
	Обеспечение освещения дворовых территорий
	Установка 1 элемента освещения
	22421

	1.3.
	Установка скамеек
	шт.
	4500

	1.4.
	Установка урн
	шт.
	4600

	2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

	2.1.
	Оборудование детских и спортивных площадок
	Установка 1 элемента
	35161,8

	2.2.
	Оборудование автомобильных парковок
	кв.м
	1933,1

	2.3
	Озеленение территорий
	кв.м
	417

	2.4.

	Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов
	комплект
	108315

	2.5.
	Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения
	п.м.
	8 248,0

	2.6.
	Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек
	кв.м
	2 380,9

	2.7.
	Устройство пандуса
	п.м.
	6 055,0

	2.8.
	Устройство водоотводных лотков
	п.м.
	2 923,2




Приложение 3
                                                                                                                         муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального
 образования Молчановское сельское поселение 
на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение на 2018-2022 годы».
2.    В целях настоящего Порядка:
- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
- под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);
- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;
- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек.
3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.



II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

4. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 1% от сметной стоимости работ на благоустройству дворовой территории.
5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);
покраска оборудования; 
озеленение территории; 
посадка деревьев; 
охрана объекта (дворовой территории).
6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. 
Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию Молчановского сельского поселения (далее – Администрация) по адресу: Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 51, 2 этаж, отдел по архитектуре, ЖКХ и муниципальному имуществу, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.
Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются составленный управдомом (уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома) Акт приемки выполненных работ и (или) председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) многоквартирного дома, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация в течение 5-ти дней со дня их получения размещает их на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (далее – портал).

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивает Администрация (так как реализован непосредственный способ управления МКД).
8. Собранные средства перечисляются лицами на лицевой счет, открытый Администрацией в Управлении Федерального казначейства Молчановского района для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий данной муниципальной программы.
9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация, информирует лиц, дворовых территорий многоквартирных домов, в которых они проживают и включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.
Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Не позднее 20 июня года реализации программы Администрация, направляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия в срок до 23 июня года реализации программы рассматривает поступившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства,  в срок до 27 июня года реализации программы принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.
10. Администрация, обязана:
вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;
обеспечить ежемесячное опубликование на сайте информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;
ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.
11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, денежные средства которых находятся на специальном счете. 
12. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.























Приложение 4
                                                                                                                         муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального
 образования Молчановское сельское поселение 
на 2018-2022 годы»

Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
Показатели вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории путем трудового и (или)финансового участия 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей

	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу
	Проценты/рубли
	-

	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	Чел./часы
	15

	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу
	Проценты/рубли
	1%

	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	Чел./часы
	18



