МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» июня 2018 г.



                              

                             № 96
Об утверждении порядка и  графика мероприятий (дорожная карта)

по заключению концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения
и передаче указанных объектов в концессию по инициативе

частного партнера(инвестора)
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с целью привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям поселения, Уставом Молчановского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить порядок и график мероприятий (дорожная карта) по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов в концессию по инициативе частного партнера(инвестора), согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Молчановское сельское поселение ( http://msp.tomskinvest.ru). 

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Молчановское сельское поселение по

ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству.
И.о.Главы Молчановского сельского поселения            (подпись) 

И.П.Санец
Исп.Санец И.П.

21-6-99

                        Приложение № 1

               Утверждено постановлением

        Молчановского сельского поселения

                            от 27 июня 2018 г.  № 96
Порядок заключения концессионного соглашения (КС) по инициативе инвестора.
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Дорожная карта по заключению концессионного соглашения по инициативе инвестора.  
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График дорожной карты

	№
	Наименование мероприятия
	
	
	2018
	
	2019

	
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Принятие решения ООО «Водоснабжающая компания «Стандарт» (ООО «ВкС») частной инициативе о заключении концессионного соглашения в части объектов тепло-водоснабжения и водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.
	Запрос ООО «ВкС» данных для подготовки инициативы и переговоры с Администрацией Молчановского сельского поселения по объектам тепло-водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подготовка отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4.
	Формирование и направление в Администрацию Молчановского сельского поселения предложения и проекта концессионного соглашения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Принятие Администрацией Молчановского сельского поселения решения по предложению ООО «ВкС» и согласование долгосрочных параметров регулирования с региональным тарифным органом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Опубликование Администрацией Молчановского сельского поселения  предложения ООО «ВкС» о частной инициативе на официальном сайте 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Отсутствие заинтересованных лиц в течении 45 дней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Заключение концессионного соглашения на согласованных условиях с ООО «ВкС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	При наличии заявок о готовности участия в конкурсе иных лиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Подготовительные мероприятия к заключению к концессионного соглашения в общем порядке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	11.
	Проведение конкурсных процедур 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	12.
	Заключение КС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


Сведения об ответственных лицах за реализацию дорожной карты

	№
	Ответственные исполнители
	Наименование должности
	Фамилия, имя, отчество 
	Номер телефона
	Адрес электронной почты

	1
	Администрация Молчановского сельского поселения
	первый заместитель главы муниципального образования Молчановское сельское поселение по ЖКХ,муниципальному имуществу и дорожному хозяйству.


	Санец Иван Павлович
	8-(382)56 21-699
	Email to: ml-molch@tomsk.gov.ru

	2
	Ресурсоснабжающая организация, владеющая объектами коммунального комплекса до заключения концессионного соглашения
 ООО «Водоснабжающая компания «Стандарт» (ООО «ВкС»)

	Директор 
	Михайлов

Александр

Михайлович 
	8(3822) 609-111 
	E-mail vk2017.x@yandex.ru 


И.о.Главы Молчановского сельского поселения                                             (подпись) 
                            
И.П.Санец
